|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | CityScape Rentals | **Código del Proyecto** | 2024-G3-010 | **Fecha de Elaboración** | 03/12/2024 |

**CATEGORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque con una X la(s) casilla(s) donde se aplica(n) la lección aprendida. | | **GRUPO DE PROCESO** | | | | |
| **ÁREA** | | **Inicio** | **Planificación** | **Ejecución** | **Seguimiento y control** | **Cierre** |
| **Integración** | |  |  |  |  |  |
| **Alcance** | |  |  |  |  |  |
| **Cronograma** | |  | X |  |  |  |
| **Costes** | |  | X |  |  |  |
| **Calidad** | |  |  |  |  |  |
| **Recursos** | |  |  |  |  |  |
| **Comunicaciones** | |  |  |  |  |  |
| **Riesgos** | |  |  |  |  |  |
| **Adquisiciones** | |  |  |  |  |  |
| **Interesados** | |  |  |  |  |  |
| **Otro (especifique)** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN** | **IMPACTO DE LA SITUACIÓN** |
| Durante el desarrollo del proyecto lo más importante a tener en cuenta ha sido la sobreestimación de las tareas que se realizó en la Planificación, ya que debido a ello nuestro presupuesto aumentó de manera considerable cuando realmente el presupuesto final ha sido muy diferente.  Esta sobreestimación de tareas ha nacido en un inicio del desconocimiento real de esfuerzo que nos iba a costar realizar las implementaciones, pero en la realidad, gracias a la formación que se ha proporcionado y cuyo objetivo era realizar un proyecto base de una web comercial, esto nos ha ayudado mucho a la hora de cumplir con los requisitos establecidos. | Esto ocasionó un impacto positivo ya que nos hace ver que para futuros proyectos podemos tener un presupuesto más competitivo ya que hemos aprendido a no sobreestimar ciertas tareas que sabemos la realidad de las horas de trabajo de las que se precisan.  Además para proyectos futuros, se tendrá en cuenta proyectos base que nos puedan ayudar a partir desde un punto importante de la implementación. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Interesados Involucrados** | | |
| Álvaro Chico Castellano (director) | David Guillén Fernández | Álvaro Jiménez Osuna |
| Jaime Linares Barrera | Ángela López Oliva |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECOMENDACIÓN** | | |
| **¿Qué funcionó bien?** | **¿Qué puede ser mejorado?** | **¿Cómo puede ser mejorado?** |
| * Trabajo y comunicación en grupo. * Roles y responsabilidades definidas. * Colaboración y apoyo mutuo. * Resolucion de conflictos de forma constructiva. | * Desbalance en la carga de trabajo | * Realizar una distribución equitativa de las tareas según las habilidades y capacidades de cada miembro. |