

| **Nombre del Proyecto** | **CityScapes Rental** | **Código del Proyecto** | **2024-G3-010** | **Fecha de Elaboración** | **20/10/2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **H1** | **Presentación de documentación semanal 1.** | **Documentos presentados: Acta de Constitución, Registro de Supuestos, Registro de Interesados.** | **02/10/2024** |
| **H2** | **Presentación de documentación semanal 2.** | **Documentos presentados: Plan de Dirección del Proyecto, Plan de Gestión de Comunicaciones, Plan de Gestión de Requisitos, Registro de Requisitos, Matriz de Trazabilidad de Requisitos.** | **09/10/2024** |
| **H3** | **Presentación de documentación semanal 3.** | **Documentos presentados: Plan de Gestión del Alcance, Enunciado del Alcance, EDT, Diccionario de la EDT.** | **16/10/2024** |
| **H4** | **Presentación de documentación semanal 4.** | **Documentos presentados: Plan de Gestión de la Calidad, Plan de Gestión de Riesgos, Registro de Riesgos, Plan de Gestión del Cronograma, Lista de actividades, Atributos de actividad, Lista de Hitos.** | **23/10/2024** |
| **H5** | **Presentación de documentación semanal 5.** | **Documentos presentados: Cronograma (en MSProject), Plan de Gestión de Recursos, Matriz de Asignación de Responsabilidades, Plan de Gestión de Adquisiciones, Plan de Gestión de Costes, Presupuesto (en MSProject), Curva S de Costes (en MSProject).** | **30/10/2024** |
| **H6** | **Reunión de lanzamiento.** | **Realización de la reunión de lanzamiento por parte del equipo de desarrollo.** | **01/11/2024** |
| **H7** | **Presentación de documentación semanal 6.** | **Documentos presentados: Plan de Gestión de Cambios, Plan de Gestión de la Configuración, Cerrar Plan de Dirección del Proyecto.** | **06/11/2024** |
| **H8** | **Inicio primer sprint.** | **El equipo de desarrollo comienza con el primer sprint.** | **06/11/2024** |
| **H9** | **Fin del primer sprint.** | **El equipo de desarrollo finaliza el primer sprint, y elabora los documentos necesarios.** | **13/11/2024** |
| **H10** | **Presentación de documentación semanal 7.** | **Documentos presentados: Registro de Incidencias (W1), Registro de Decisiones (W1), Registro de Cambios (W1), Informes de Seguimiento del Cronograma (W1), Informes de Seguimiento de Costes (W1), Informes de Desempeño del equipo de trabajo (W1) Sprint backlog, Sprint review, Sprint retrospective.** | **13/11/2024** |
| **H11** | **Inicio segundo sprint.** | **El equipo de desarrollo comienza con el segundo sprint.** | **13/11/2024** |
| **H12** | **Fin del segundo sprint.** | **El equipo de desarrollo finaliza el segundo sprint, y elabora los documentos necesarios.** | **20/11/2024** |
| **H13** | **Presentación de documentación semanal 8.** | **Documentos presentados: Registro de Incidencias (W2), Registro de Decisiones (W2), Registro de Cambios (W2), Informes de Seguimiento del Cronograma (W2), Informes de Seguimiento de Costes (W2), Informes de Desempeño del equipo de trabajo (W2) Sprint backlog, Sprint review, Sprint retrospective.** | **20/11/2024** |
| **H14** | **Inicio del tercer sprint (Último sprint).** | **El equipo de desarrollo comienza con el tercer sprint.** | **20/11/2024** |
| **H15** | **Fin del tercer sprint (Último sprint).** | **El equipo de desarrollo finaliza el tercer sprint, y elabora los documentos necesarios.** | **27/11/2024** |
| **H16** | **Presentación de documentación semanal 9.** | **Documentos presentados: Registro de Incidencias (W3), Registro de Decisiones (W3), Registro de Cambios (W3), Informes de Seguimiento del Cronograma (W3), Informes de Seguimiento de Costes (W3), Informes de Desempeño del equipo de trabajo (W3) Sprint backlog, Sprint review, Sprint retrospective.** | **27/11/2024** |
| **H17** | **Presentación de documentación semanal 10.** | **Documentos presentados: Lecciones Aprendidas, Informe de Cierre.** | **04/12/2024** |
| **H18** | **Entrega de Documentación Completa** | **Se realiza la presentación final del proyecto al cliente.** | **06/12/2024** |
| **H19** | **Presentación Final al Cliente** | **Se realiza la presentación final del proyecto al cliente.** | **11/12/2024** |
| **H20** | **Cierre del proyecto** | **El proyecto se cierra formalmente, con la aceptación final del cliente.** | **11/12/2024** |