| **Nombre del Proyecto** | **CityScapes Rental** | **Código del Proyecto** | **2024-G3-010** | **Fecha de Elaboración** | **20/10/2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **H1** | **Aprobación del Acta de Constitución** | **El acta de constitución es revisada y aprobada por el patrocinador.** | **05/10/2024** |
| **H2** | **Entrega del Plan de Dirección del Proyecto** | **Se entrega el plan de dirección y es aprobado por el cliente.** | **08/11/2024** |
| **H3** | **Aprobación del Diseño de la Interfaz** | **El cliente revisa y aprueba el diseño visual de la plataforma.** | **25/10/2024** |
| **H4** | **Finalización de la recopilación de requisitos.** | **Todos los requisitos han sido recopilados y validados.** | **15/10/2024** |
| **H5** | **Desarrollo del Módulo de Registro y Login** | **El módulo de registro y login está completado y probado.** | **15/11/2024** |
| **H6** | **Desarrollo del Sistema de Reservas Completado** | **El sistema de reservas y carrito de compras está listo para pruebas.** | **25/11/2024** |
| **H7** | **Inicio de Pruebas de la Plataforma** | **Se inician las pruebas de la plataforma incluyendo funcionalidad y seguridad.** | **01/12/2024** |
| **H8** | **Despliegue de la Plataforma** | **La plataforma está implementada y lista para su uso.** | **06/12/2024** |
| **H9** | **Entrega de Documentación Completa** | **Toda la documentación técnica y manuales de usuario son entregados.** | **06/12/2024** |
| **H10** | **Formación del Cliente** | **Se imparten las sesiones de formación al equipo del cliente.** | **06/12/2024** |
| **H11** | **Cierre del proyecto** | **El proyecto se cierra formalmente, con la aceptación final del cliente.** | **11/12/2024** |