

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | CityScape Rentals | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024–G3-010 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 07/10/2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información a comunicar** | **Interesado/Destinatario** | **Medio** | **Momento o Periodicidad** | **Entregable(s)** | **Observaciones** |
| Informes de avance del proyecto | Alta dirección y Patrocinador | Correo electrónico | Semanalmente | Informe de estado del proyecto | Formato estándar para facilitar la revisión |
| Informe de Costes Acumulados | Alta dirección, Patrocinador | Correo electrónico | Semanalmente | Informe mensual de costes acumulados | Incluir desglose de actividades y desviaciones |
| Informe de Riesgos | Alta dirección, Equipo de Proyecto | Correo electrónico | Semanalmente | Registro de Riesgos | Priorizar los riesgos críticos |
| Solicitudes de cambio | Alta dirección, Equipo de Proyecto | Correo electrónico | Semanalmente | Registro de cambios | Aprobación del patrocinador si afecta al alcance |
| Modificaciones líneas base | Patrocinador, Responsables equipo de trabajo | Reunión presencial/virtual | Cuando se requiera | Documento de cambios aprobados | Solo para cambios significativos en el proyecto |
| Revisión del diseño de la interfaz gráfica | Cliente | Correo electrónico | Al finalizar la etapa de diseño | Diseño propuesto | Aprobación rápida es crucial para el cronograma |
| Entrega de hitos y productos finales | Equipo interno y patrocinador | Reunión presencial/virtual | Según el calendario de hitos | Acta de entrega | Confirmar aceptación por parte del cliente |
| Actualizaciones sobre problemas técnicos y soluciones propuestas | Equipo de trabajo | Plataforma de gestión de proyecto | En tiempo real según surjan | Listado de problemas técnicos y sus soluciones | Se espera respuesta rápida del equipo técnico |
| Cambio en el alcance o ajustes menores en el cronograma | Patrocinador y equipo del proyecto | Reunión presencial/virtual | En cuanto se identifique un cambio necesario | Solicitud de cambio con descripción del impacto | Aprobación del patrocinador es obligatoria |
| Feedback y satisfacción del cliente tras pruebas de aceptación | Cliente y usuarios finales | Encuesta online | Después de las pruebas de aceptación | Resultados de la encuesta de satisfacción | Se utilizará para medir la calidad del producto |
| Resolución de conflictos y decisiones clave en el desarrollo | Patrocinador y equipo de proyecto | Reunión presencial/virtual | En cuanto surja la necesidad | Acta de decisiones tomadas | Participación activa del patrocinador si es necesario |