|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | CityScape Rentals | **Código del Proyecto** | 2024–G3-010 | **Fecha de Elaboración** | 11/10/2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **IMPACTO** | | | | **PROBABILIDAD** | **INTERESADO(FUENTE)** | **RESPONSABLES** | | **PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)** |
| **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **CALIDAD** | **SEGUIMIENTO** | **RESPUESTA** |
| **R-001** | Recursos | Miembro del equipo se enferma o deja el proyecto | Baja | Baja | Muy baja | Muy  Baja | Media | Baja | Equipo del Proyecto | Director del proyecto | Equipo del Proyecto | Redistribuir tareas, priorizar las tareas críticas |
| **R-002** | Técnico | Caída del servidor de alojamiento web durante fases críticas | Alta | Alta | Media | Alta | Muy Alta | Media | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Probar otra plataforma de alojamiento |
| **R-003** | Seguridad | Vulnerabilidad de datos a ataques cibernéticos | Media | Media | Media | Media | Alta | Baja | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Implementar encriptación a las contraseñas |
| **R-004** | Cronograma | Demoras en el equipo de proyecto por la necesidad de tener que hacer otras tareas | Media | Media | Baja | Baja | Media | Muy Alta | Equipo del Proyecto | Director del proyecto | Equipo del Proyecto | Reprogramar actividades y establecer fechas límite flexibles |
| **R-005** | Calidad | Fallos en la experiencia de usuario en dispositivos móviles | Alta | Alta | Alta | Media | Alta | Alta | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Realizar pruebas de usabilidad antes del lanzamiento |
| **R-006** | Técnico | Problemas con la carga de contenido por parte del cliente | Media | Alta | Baja | Baja | Alta | Baja | Cliente | Cliente | Director del Proyecto | Proveer capacitación y apoyo para cargar contenido en tiempo |
| **R-007** | Seguridad | Ataques de Cross-Site Scripting (XSS) | Media | Baja | Media | Baja | Media | Media | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Implementar validación de input y auditorías de código |
| **R-008** | Técnico | Fallo en la validación de usuarios o procesos de login | Baja | Baja | Baja | Muy Baja | Alta | Muy baja | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Implementar pruebas automatizadas de validación y autenticación |
| **R-009** | Cronograma | |  | | --- | | Retrasos en la entrega por falta de recursos técnicos (hardware/software) |  |  | | --- | |  | | Alta | Alta | Alta | Media | Alta | Alta | Equipo del Proyecto | Director del Proyecto | Director del Proyecto | Garantizar la disponibilidad de recursos antes de cada sprint |
| **R-010** | Calidad | Mal funcionamiento del sistema de reservas | Alta | Muy alta | Alta | Media | Muy Alta | Baja | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Equipo del Proyecto | Realizar pruebas exhaustivas de reservas, simular múltiples escenarios |
| **R-011** | Seguridad | Uso inadecuado de contraseñas por parte del usuario | Baja | Baja | Muy baja | Muy Baja | Baja | Muy Alta | Usuario | Director del Proyecto | Equipo del Proyecto | Implementar recomendaciones de seguridad en el uso de contraseñas |