

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | CityScape Rentals | **Código del Proyecto** | 2024–G3-010 | **Fecha de Creación** | 02/10/2024 |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| 02/10/2024 | Álvaro Chico Castellano, David Guillén Fernández, Álvaro Jiménez Osuna, Jaime Linares Barrera, Ángela López Oliva | Creación de la primera versión del documento. |
| 11/10/2024 | Jaime Linares Barrera | Revisión tras correcciones del profesor |

**SUPUESTOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **SUPUESTO/RESTRICCIÓN** | **RESPONSABLE** | **VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **Comentarios** |
| **1** | Se asume que el cliente proporcionará un servicio de hosting adecuado y profesional para la instalación y funcionamiento de la plataforma, cumpliendo con los requisitos técnicos necesarios. | José González Enríquez | 15/10/2024 | Activo | Este supuesto es crítico para el inicio del proyecto. |
| **2** | Se supone que el cliente cargará todos los datos necesarios para el funcionamiento de la plataforma, incluyendo información sobre las propiedades, descripciones, precios y fotografías. | Álvaro Chico Castellano | 08/11/2024 | Activo | Sin estos datos, el desarrollo se verá afectado. |
| **3** | Se asume que el cliente revisará y aprobará rápidamente el diseño de la interfaz de usuario, permitiendo avanzar en el desarrollo sin retrasos significativos. | David Guillén Fernández | 13/11/2024 | Activo | Necesario para mantener el cronograma del proyecto. |
| **4** | Se supone que el cliente contará con el personal técnico necesario para colaborar en la implementación de la plataforma y gestionar cualquier problema técnico que pueda surgir. | Álvaro Jiménez Osuna | 11/12/2024 | Activo | Es fundamental para el soporte durante la implementación. |
| **5** | Se asume que el personal del cliente estará disponible y comprometido para participar en la gestión de la plataforma. | Jaime Linares Barrera | 11/12/2024 | Activo | La disponibilidad de los interesados es clave para la aceptación del sistema. |
| **6** | Se supone que los plazos establecidos para cada fase del proyecto serán cumplidos por todas las partes involucradas, y que no habrá demoras significativas en la entrega de recursos o aprobaciones. | Ángela López Oliva | 11/12/2024 | Activo | Un riesgo elevado que podría afectar la entrega. |