|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | CityScape Rentals | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024–G3-010 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 07/10/2024 |

|  |
| --- |
| Product Backlog |
| Este documento contiene el Product Backlog del proyecto "CityScape Rentals". El backlog está organizado por prioridad y se irá actualizando en cada sprint. |

Tabla del Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Historia de usuario/ Tarea** | **Prioridad** | **Descripción** | **Criterios de Aceptación** | **Estimación (Puntos de Historia)** | **Responsables** |
| RF-01 | Como usuario, quiero poder registrarme en la plataforma | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Crear un sistema de registro para nuevos usuarios |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | El usuario puede registrarse |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 5 puntos |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Equipo de Desarrollo |  |  | | --- | |  | |
| RF-02 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Como usuario, quiero poder iniciar sesión en la plataforma |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Implementar un sistema de autenticación con email y contraseña |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | El usuario puede iniciar sesión y restablecer la contraseña |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 13 puntos |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Equipo de Desarrollo |  |  | | --- | |  | |
| RF-10 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Como usuario, quiero poder reservar un apartamento |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | Must-have | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Implementar un sistema de reservas desde el catálogo |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | El usuario puede seleccionar fechas y confirmar la reserva |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 8 puntos |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Equipo de Desarrollo |  |  | | --- | |  | |
| RN-02 | |  | | --- | | Un apartamento no puede ser alquilado por dos usuarios |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Validar la disponibilidad antes de confirmar la reserva |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Si ya está reservado, no se puede reservar por otro cliente en la misma fecha |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 4 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-07 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como usuario, quiero ver un catálogo de apartamentos |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Implementar un catálogo con filtros por ubicación y nombre |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El usuario puede buscar propiedades utilizando filtros |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 6 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-06 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como usuario, quiero ver la disponibilidad de un apartamento |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Mostrar periodos no disponibles |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El cliente puede ver la disponibilidad antes de reservar |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 5 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-09 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como usuario, quiero ver detalles del apartamento |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Implementar fichas detalladas con información y fotos |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El usuario puede ver la descripción, precio y disponibilidad |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 4 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-11 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como administrador, quiero gestionar reservas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Administrar las reservas de los usuarios |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El administrador puede editar y cancelar reservas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 8 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RN-03 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Solo se pueden cancelar reservas con más de una semana de antelación |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Implementar política de cancelación |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | No se puede cancelar si faltan menos de 7 días para la reserva |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 3 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-13 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como administrador, quiero crear cuentas de usuario |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Must-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Permitir la creación de cuentas para nuevos usuarios |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El administrador puede crear nuevas cuentas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 4 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| RF- 12 | Como administrador, quiero eliminar cuentas de usuario | Must-have | Permitir la eliminación de cuentas para nuevos usuarios | El administrador puede eliminar cuentas | 4 puntos | Equipo de Desarrollo |
| RF- 14 | Como administrador, quiero modificar cuentas de usuario | Must-have | Permitir la modificación de cuentas para nuevos usuarios | El administrador puede modificar cuentas | 4 puntos | Equipo de Desarrollo |
| RNF- 01 | La marca corporativa debe reflejarse en el sitio web | Must-have | Mantener la coherencia de la marca | La marca corporativa está reflejada adecuadamente en todo el sitio web | 2 puntos | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-03 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como usuario, quiero poder modificar mi perfil |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Should-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Permitir la edición de perfil |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El usuario puede actualizar sus datos personales |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 3 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| RF- 04 | Como usuario quiero poder eliminar mi perfil | Should-have | Permitir la eliminación del usuario | El usuario puede eliminar su perfil | 3 puntos | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-08 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como usuario, quiero buscar apartamentos por nombre y ubicación |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Should-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Barra de búsqueda en la pestaña de catálogo de viviendas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El usuario puede buscar por parámetros específicos |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 5 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| |  | | --- | | RF-15 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Como usuario, quiero ver una pestaña para gestionar mis reservas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Should-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Implementar una pestaña donde el usuario pueda ver y cancelar reservas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | El usuario puede visualizar y/o eliminar sus reservas |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 7 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |
| RF- 16 | Como usuario quiero tener un historial de reservas | Could-have | Implementar una pestaña donde el usuario pueda ver su historial de reservas | El usuario puede visualizar su historial de reservas | 5 puntos | Equipo de Desarrollo |
| |  |  | | --- | --- | | RF-05 |  |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | La aplicación debe estar completamente en español |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Could-have |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Localización completa de la plataforma |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Toda la interfaz está en español |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | 2 puntos |  |  | | --- | |  | | Equipo de Desarrollo |

**Historias de Usuario Detalladas**

**1. RF-01: Registro de Clientes**

* **Descripción**: Como usuario, quiero poder registrarme en la plataforma para crear una cuenta.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El formulario de registro valida que todos los campos sean correctos (nombre, email, contraseña).
* **Estimación**: 5 puntos de historia

**2. RF-02: Login de Usuarios**

* **Descripción**: Como usuario, quiero poder iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi cuenta.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El usuario puede iniciar sesión utilizando su email y contraseña.
  + Si la contraseña es incorrecta, se muestra un mensaje de error claro.
* **Estimación**: 3 puntos de historia

**3. RF-10: Reservas de Clientes**

* **Descripción**: Como usuario, quiero poder reservar un apartamento para una fecha específica desde el catálogo.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El usuario puede seleccionar fechas y confirmar la reserva desde la ficha del apartamento.
  + El sistema verifica la disponibilidad antes de confirmar la reserva.
  + El pago puede realizarse de manera segura a través de una pasarela de pagos.
* **Estimación**: 8 puntos de historia

**5. RN-02: Validación de Disponibilidad**

* **Descripción**: Un apartamento no puede ser alquilado por dos usuarios en las mismas fechas.
* **Criterios de Aceptación**:
  + Si un apartamento ya está reservado para una fecha específica, aparece como no disponible en esa fecha en el catálogo.
  + El sistema bloquea automáticamente las fechas reservadas en el calendario.
* **Estimación**: 4 puntos de historia

**6. RF-07: Catálogo de Apartamentos**

* **Descripción**: Como usuario, quiero ver un catálogo de apartamentos en los que se pueda filtrar por ubicación y/o nombre.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El catálogo permite buscar y filtrar por ubicación y nombre.
* **Estimación**: 6 puntos de historia

**7. RF-06: Disponibilidad de Apartamentos**

* **Descripción**: Como usuario, quiero ver la disponibilidad de un apartamento antes de hacer una reserva.
* **Criterios de Aceptación**:
  + Se muestran las fechas no disponibles en la ficha de detalle de la vivienda.
  + El usuario puede seleccionar fechas disponibles antes de proceder con la reserva.
* **Estimación**: 5 puntos de historia

**8. RF-09: Ficha Detallada de Apartamentos**

* **Descripción**: Como usuario, quiero ver una ficha detallada del apartamento para obtener más información antes de reservar.
* **Criterios de Aceptación**:
  + La ficha muestra fotos, descripción, precio, y disponibilidad.
* **Estimación**: 4 puntos de historia

**9. RF-11: Gestión de Reservas para Administradores**

* **Descripción**: Como administrador, quiero gestionar las reservas de los clientes para mantener el control.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El administrador puede ver, editar y cancelar reservas desde un panel de control.
* **Estimación**: 8 puntos de historia

**10. RN-03: Política de Cancelación**

* **Descripción**: Solo se pueden cancelar reservas con más de una semana de antelación.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El usuario no puede cancelar la reserva si faltan menos de 7 días para la fecha de entrada.
  + El sistema muestra si la cancelación no es posible.
* **Estimación**: 3 puntos de historia

**11. RF-13: Creación de Cuentas por Administradores**

* **Descripción**: Como administrador, quiero poder crear cuentas de usuario para facilitar el acceso.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El administrador puede crear cuentas nuevas desde el panel de control.
* **Estimación**: 4 puntos de historia

**12. RF-12: Eliminación de Cuentas por Administradores**

* **Descripción:** Como administrador, quiero poder eliminar cuentas de usuario.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El administrador puede eliminar cuentas desde el panel de control.
* **Estimación**: 4 puntos de historia

**13. RF- 14: Gestionar de Cuentas por Administradores**

* **Descripción**: Los administradores podrán gestionar y modificar las cuentas de los usuarios en la aplicación.
* **Criterios de Aceptación**:
  + Los administradores pueden modificar y gestionar las cuentas de los usuarios.
* **Estimación**: 4 puntos de historia

**14. RF-03: Modificación de Perfil**

* **Descripción**: Como usuario, quiero poder modificar mi perfil para actualizar mis datos.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El usuario puede editar su nombre, email y contraseña.
* **Estimación**: 3 puntos de historia

**15. RF-04: Eliminación de Perfil**

* **Descripción:** Como usuario, quiero poder eliminar mi perfil
* **Criterios de Aceptación:**
  + El usuario puede eliminar su cuenta
* **Estimación**: 3 puntos de historia

**16. RF-08: Búsqueda de Apartamentos**

* **Descripción**: Como usuario, quiero buscar apartamentos por nombre y ubicación para encontrar lo que necesito.
* **Criterios de Aceptación**:
  + La barra de búsqueda permite buscar por nombre y ubicación.
* **Estimación**: 5 puntos de historia

**17. RF-15: Gestión de Reservas por Usuarios**

* **Descripción**: Como usuario, quiero tener una pestaña para gestionar mis reservas y cancelarlas si es necesario.
* **Criterios de Aceptación**:
  + El usuario puede ver una lista de sus reservas.
  + El usuario puede cancelar reservas que cumplan con la política de cancelación.
* **Estimación**: 7 puntos de historia

**18. RF-16: Historial de reservas**

* **Descripción:** Como usuario, quiero tener una pestaña para ver mi historial de reservas
* **Criterios de Aceptación:**
  + El usuario puede visualizar sus reservas pasadas
* **Estimación**: 5 puntos de historia

**19. RF-05: Aplicación en español**

* **Descripción:** El idioma de la aplicación será el español
* **Criterios de Aceptación:**
  + Toda la aplicación está en español
* **Estimación**: 2 puntos de historia

**Priorización y Planificación del Sprint 1**

Dado que el **Sprint 1** se enfocará en funcionalidades esenciales para permitir a los usuarios interactuar con la plataforma, las historias de usuario que se desarrollarán son:

1. **RF-01**: Registro de clientes
2. **RF-02**: Login de usuarios
3. **RF-10**: Reservas de clientes
4. **RF-07**: Catálogo de pisos turísticos
5. **RF-06**: Disponibilidad de Apartamentos
6. **RF-09:** Ficha Detallada de Apartamentos
7. **RF-05:** Aplicación en español

**Priorización y Planificación del Sprint 2**

En este sprint, el enfoque estará en la implementación de funcionalidades avanzadas que permitirán a los usuarios gestionar sus reservas, a los administradores gestionar la plataforma, y optimizar la búsqueda de propiedades.

1. **RF-03**: Modificación de Perfil
2. **RF-04**: Eliminación de cuenta de usuario
3. **RF-08**: Búsqueda de Apartamentos
4. **RF-11**: Gestión de Reservas por Administradores
5. **RF-15**: Gestión de Reservas por Usuarios
6. **RF-13**: Creación de Cuentas por Administradores
7. **RF-12**: Eliminación de Cuentas por Administradores
8. **RF-14**: Gestión de Cuentas por Administradores
9. **RF-16:** Historial de Reserva

**Priorización y Planificación del Sprint 3**

En este tercer sprint, el enfoque se centrará en garantizar la calidad y estabilidad de la aplicación mediante la implementación de pruebas funcionales y el despliegue de la infraestructura necesaria. Estas tareas son fundamentales para preparar la plataforma para el uso en producción.

1. Implementar funcionalidades clave para garantizar la integridad y calidad del sistema.
2. Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales automatizadas para validar las historias de usuario implementadas.
3. Desplegar y configurar la infraestructura necesaria para asegurar la estabilidad y escalabilidad de la plataforma.