|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **CityScape Rentals** | **Código del Proyecto** | **2024–G3-010** | **Fecha de Elaboración** | **07/10/2024** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| **1** | |  | | --- | | **Interfaz de Inicio y Gestión de Usuarios** |  |  | | --- | |  | | **1** | **Diseño y Desarrollo de la Página de Inicio** | **100%** |
| **1** | |  | | --- | | **Interfaz de Inicio y Gestión de Usuarios** |  |  | | --- | |  | | **2** | |  | | --- | | **Implementación del Sistema de Registro y Login** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **1** | |  | | --- | | **Interfaz de Inicio y Gestión de Usuarios** |  |  | | --- | |  | | **3** | |  | | --- | | **Desarrollo del Catálogo de Propiedades** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** |  |  | | --- | |  | | **1** | |  | | --- | | **Desarrollo del Carrito de Reserva y Proceso de Pago** |  |  | | --- | |  | | **90%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** |  |  | | --- | |  | | **2** | |  | | --- | | **Gestión de Propiedades para Administradores** |  |  | | --- | |  | | **80%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** |  |  | | --- | |  | | **3** | |  | | --- | | **Implementación del Seguimiento de Reservas** |  |  | | --- | |  | | **75%** |
| **3** | |  | | --- | | **Implementación de Pruebas y Despliegue** |  |  | | --- | |  | | **1** | |  | | --- | | **Desarrollo de las Pruebas** |  |  | | --- | |  | | **0%** |
| **3** | |  | | --- | | **Implementación de Pruebas y Despliegue** |  |  | | --- | |  | | **2** | |  | | --- | | **Implementación de la Infraestructura de Despliegue** |  |  | | --- | |  | | **0%** |

**INCIDENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| **Conflicto al subir cambios a GitHub en los archivos views.py y forms.py del catálogo de propiedades. El conflicto ocurrió debido a ediciones simultáneas realizadas por diferentes desarrolladores.** | **Se realizó una reunión para revisar y unificar los cambios en ambos archivos. El conflicto se resolvió con una correcta fusión y pruebas posteriores para garantizar el funcionamiento.** | **La propuesta de solución fue satisfactoria para la solución de la incidencia** |
| **El archivo .gitignore no estaba correctamente configurado, lo que provocaba que se subieran archivos no deseados al repositorio de GitHub, incluyendo archivos sensibles y configuraciones locales.** | **-Revisar el archivo .gitignore**  **-Actualizar el archivo** | **Se revisó y actualizó el archivo .gitignore para asegurar que se excluyan correctamente los archivos no deseados.** |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| **1** | |  | | --- | | **Problemas de integración entre el sistema de login y el catálogo** |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | **Se resolvió al revisar la arquitectura y garantizar la conexión de la base de datos.** |  |  | | --- | |  | |
| **2** | |  | | --- | | **Dificultades en la implementación del diseño responsivo** |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | **Se ajustaron los estilos y se realizaron pruebas en diferentes dispositivos.** |  |  | | --- | |  | |
| **3** | |  | | --- | | **Falta de comunicación entre miembros al realizar tareas interdependientes** |  |  | | --- | |  | | **Se mejoró mediante reuniones diarias de sincronización para asegurar la correcta colaboración.** |