|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | CityScape Rentals | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024–G3-010 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 12/10/2024 |

**1.Resumen ejecutivo**

Este documento tiene como objetivo de analizar las tareas ejecutadas y aquellas que aún no han sido completadas dentro del plazo establecido, con el fin de obtener una comprensión detallada de las actividades pendientes y así poder concluirlas antes de la fecha de entrega del proyecto.

**2. Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de Revisión** | **Fecha de Revisión** | **Descripción de la Revisión** |
| 1 | 12/11/2024 | Elaboración del documento |

**3. Introducción**

En este informe se recopilará todo el detalle acerca de las tareas llevadas a cabo por el equipo, así como aquellas que aún estaban pendientes al momento de la elaboración del documento. Se comenzará proporcionando una descripción de las funcionalidades completadas y las que aún están en proceso de desarrollo. Luego, se presentará un resumen que enumerará las tareas realizadas y las que aún estaban por completarse.

**4. Contenido**

**4.1. Información de la reunión**

* Fecha: 12/11/2024
* Participantes: Todo el equipo de desarrollo
* Roles desempeñados:
  + Director de Proyecto: Álvaro Chico Castellano
  + Desarrolladores: David Guillén Fernández, Álvaro Jiménez Osuna, Jaime Linares Barrera, Ángela López Oliva
* Resumen de la reunión: La reunión fue llevada a cabo para revisar el progreso del sprint actual, el cual incluye el diseño y desarrollo de la página de inicio, la implementación del sistema de registro y login, y el desarrollo del catálogo de propiedades. Durante la presentación al cliente, se demostró que se han completado correctamente todas las tareas planificadas para este sprint dentro del plazo de tiempo establecido. Se resaltó la importancia de las funcionalidades clave implementadas, que incluyen:
  + **Diseño y Desarrollo de la Página de Inicio**: Se mostró una versión mejorada con cambios en el estilo y la estructura visual para una mejor experiencia del usuario.
  + **Implementación del Sistema de Registro y Login**: Se ha implementado un sistema de autenticación seguro que permitirá a los usuarios acceder a la plataforma.
  + **Desarrollo del Catálogo de Propiedades**: Se completó la sección que permitirá a los usuarios explorar y filtrar propiedades disponibles.
* Tareas finalizadas:
  + Diseño y Desarrollo de la Página de Inicio
  + Implementación del Sistema de Registro y Login
  + Desarrollo del Catálogo de Propiedades
* Tareas No finalizadas:
  + Ninguna
* Duración: 15 minutos.

**5. Conclusiones**

En conclusión, el sprint review ha sido una oportunidad para evaluar el progreso del equipo e identificar los logros alcanzados, para reflexionar sobre nuestro trabajo y alinear nuestras acciones con los objetivos del proyecto. Nos brinda la oportunidad de mantenernos enfocados en los objetivos del proyecto y mejorar continuamente nuestro rendimiento

**6. Bibliografía**

*Intencionalmente en blanco.*