|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | CityScape Rentals | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024–G3-010 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 07/10/2024 |

**1. Resumen Ejecutivo**

Este documento tiene como objetivo registrar toda la información acerca de la planificación del **Sprint 1**, en el que se implementarán las funcionalidades del **sistema de login, carrito de reservas y catálogo de viviendas**. El objetivo es sentar las bases de la plataforma para futuras iteraciones.

**2. Tabla de Revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de Revisión** | **Fecha de Revisión** | **Descripción de la Revisión** |
| 1 | 07/11/2024 | Elaboración inicial del documento |
| 2 | 12/11/2024 | Actualización de tiempos y tareas completadas |

**3. Introducción**

En este documento se describe lo realizado en la primera reunión de planificación del **Sprint 1**. Tras analizar el **Product Backlog**, se identificaron las tareas prioritarias y se asignaron a los diferentes miembros del equipo. El seguimiento del tiempo empleado para las tareas se realizará mediante la herramienta **Clockify**.

**4. Contenido**

**4.1. Información de la Reunión**

* **Fecha**: 08/11/2024
* **Participantes**: Todo el equipo de desarrollo
* **Resumen de la reunión**: Se analizaron los requerimientos del **Product Backlog** y se asignaron las tareas más prioritarias para el **Sprint 1**. Se definieron los entregables y se asignaron a los integrantes del equipo. Las tareas fueron registradas en **Jira** para su seguimiento.
* **Duración**: 45 minutos

**4.2. Tareas**

**Tarea 1: Implementación del Sistema de Login**

* **Descripción**: Desarrollar la funcionalidad de registro y login de usuarios, incluyendo la validación de correos electrónicos y recuperación de contraseñas.
* **Asignado a**:
* **Tiempo estimado**: 8 horas
* **Tiempo real**: (A completar)

**Tarea 2: Desarrollo del Carrito de Reservas**

* **Descripción**: Implementar la funcionalidad de carrito para gestionar reservas y pagos.
* **Asignado a**:
* **Tiempo estimado**: 12 horas
* **Tiempo real**: (A completar)

**Tarea 3: Desarrollo del Catálogo de Viviendas**

* **Descripción**: Desarrollar una página que muestre el catálogo de viviendas disponibles, con filtros por ubicación y precio.
* **Asignado a**:
* **Tiempo estimado**: 10 horas
* **Tiempo real**: (A completar)

**5. Conclusiones**

Durante la planificación del **Sprint 1**, se priorizaron las funcionalidades más importantes para el lanzamiento inicial de la plataforma. Se espera que estas tareas sienten las bases para los futuros sprints y permitan recibir feedback temprano por parte del cliente.

**6. Bibliografía**

No se requiere bibliografía para este documento.

**Notas Adicionales**

* **Herramientas utilizadas**:
  + **Seguimiento del Tiempo**: Clockify
  + **Control de Versiones**: GitHub
  + **Entorno de Desarrollo**: VS Code