Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **CityScape Rentals** | **Código del Proyecto** | **2024–G3-010** | **Fecha de Elaboración** | **26/10/2024** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| **1** | |  | | --- | | **Interfaz de Inicio y Gestión de Usuarios** |  |  | | --- | |  | | **1** | **Diseño y Desarrollo de la Página de Inicio** | **100%** |
| **1** | |  | | --- | | **Interfaz de Inicio y Gestión de Usuarios** |  |  | | --- | |  | | **2** | |  | | --- | | **Implementación del Sistema de Registro y Login** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **1** | |  | | --- | | **Interfaz de Inicio y Gestión de Usuarios** |  |  | | --- | |  | | **3** | |  | | --- | | **Desarrollo del Catálogo de Propiedades** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** |  |  | | --- | |  | | **1** | |  | | --- | | **Desarrollo del Carrito de Reserva y Proceso de Pago** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** |  |  | | --- | |  | | **2** | |  | | --- | | **Gestión de Propiedades para Administradores** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** |  |  | | --- | |  | | **3** | |  | | --- | | **Implementación del Seguimiento de Reservas** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** | | **4** | **Gestión de los datos de usuario** | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** | | **5** | **Búsqueda de pisos turísticos por nombre** | **100%** |
| **2** | |  | | --- | | **Gestión de Reservas y Administración** | | **6** | **Gestión de administradores sobre los datos de la aplicación** | **100%** |
| **3** | |  | | --- | | **Implementación de Pruebas y Despliegue** |  |  | | --- | |  | | **1** | |  | | --- | | **Desarrollo de las Pruebas** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **3** | |  | | --- | | **Implementación de Pruebas y Despliegue** |  |  | | --- | |  | | **2** | |  | | --- | | **Implementación de la Infraestructura de Despliegue** |  |  | | --- | |  | | **100%** |
| **3** | |  | | --- | | **Implementación de Pruebas y Despliegue** | | **3** | **Lanzar el Proyecto en SonarQube** | **100%** |

**INCIDENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| **Problema con el Paypal, ya que no permitía realizar pagos con este método.** | **Revisar el Braintree Paypal, para buscar alguna solución** | **Crear una nueva REST API , vincular la cuenta de paypal y sandbox. Y modificar el .env** |
| **La tarjeta terminada en 1111 no permite realizar pagos mediante Paypal , debido a que esta asociado a otra cuenta** | **Vincular una nueva tarjeta** | **Se ha vinculado otra tarjeta de prueba , que si permite el funcionamiento** |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
|  | |  | | --- | |  |   **(No procede)** | |  | | --- | |  | |
|  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
|  | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | |  |