Gráfico

Descripción generada automáticamente

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | CityScape Rentals | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024–G3-010 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 26/10/2024 |

**1.Resumen ejecutivo**

Este documento tiene como objetivo de analizar las tareas ejecutadas y aquellas que aún no han sido completadas dentro del plazo establecido, con el fin de obtener una comprensión detallada de las actividades pendientes y así poder concluirlas antes de la fecha de entrega del proyecto.

**2. Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de Revisión** | **Fecha de Revisión** | **Descripción de la Revisión** |
| 1 | 26/11/2024 | Elaboración del documento |

**3. Introducción**

En este informe se recopilará todo el detalle acerca de las tareas llevadas a cabo por el equipo, así como aquellas que aún estaban pendientes al momento de la elaboración del documento. Se comenzará proporcionando una descripción de las funcionalidades completadas y las que aún están en proceso de desarrollo. Luego, se presentará un resumen que enumerará las tareas realizadas y las que aún estaban por completarse.

**4. Contenido**

**4.1. Información de la reunión**

* Fecha: 26/11/2024
* Participantes: Todo el equipo de desarrollo
* Roles desempeñados:
  + Director de Proyecto: Álvaro Chico Castellano
  + Desarrolladores: David Guillén Fernández, Álvaro Jiménez Osuna, Jaime Linares Barrera, Ángela López Oliva
* Resumen de la reunión: La reunión se realizó para evaluar el progreso del Sprint 3, el cual incluyó tareas clave como el desarrollo de pruebas funcionales automatizadas, la implementación de la infraestructura de despliegue y la integración del proyecto con SonarQube. Durante la sesión, se presentó al cliente el trabajo realizado, destacando que casi todas las tareas planificadas fueron completadas exitosamente y dentro del tiempo estimado, mejorando la calidad del sistema y su preparación para un entorno de producción.
* Se discutieron las funcionalidades clave implementadas:
  + **Desarrollo de las Pruebas:**Se diseñaron y ejecutaron pruebas funcionales automatizadas que validan las principales características del sistema, asegurando su correcto funcionamiento
  + **Implementación de la Infraestructura de Despliegue:**Se configuró y desplegó la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad del sistema en un entorno de producción
  + **Lanzar el Proyecto en SonarQube:**Se llevó a cabo el análisis inicial en SonarQube, identificando vulnerabilidades y mejorando la calidad del código mediante correcciones propuestas por la herramienta.
* Tareas finalizadas:
  + Desarrollo de las pruebas
  + Implementación de la Infraestructura de Despliegue
  + Lanzar el Proyecto en SonarQube
* Tareas No finalizadas:
  + Ninguna
* Duración: 15 minutos.

**5. Conclusiones**

En conclusión, el sprint review ha sido una oportunidad para evaluar el progreso del equipo e identificar los logros alcanzados, para reflexionar sobre nuestro trabajo y alinear nuestras acciones con los objetivos del proyecto. Nos brinda la oportunidad de mantenernos enfocados en los objetivos del proyecto y mejorar continuamente nuestro rendimiento

**6. Bibliografía**

*Intencionalmente en blanco.*